## Slide 1
基建处
2023年12月
零星工程管理简介

## Slide 2
目
录
01
02
零星工程管理
DICP专属钉钉流程介绍

## Slide 3
零星工程定义及适用范围
定 义
一定经费范围内未经上级部门立项或备案的自筹经费的工程项目
范 围
施工类
与工程建设有关的公用设备、主要材料等货物
勘察、设计、监理、运行保障、其他等服务的采购
链接详看《零星工程项目管理办法》

## Slide 4
零星工程管理流程
10
验 收
立 项
采购
合同
档 案
零星工程六步骤走
科研经费5万元以上或行政经费2万元以上
按照文书档案存档
（归档主要范围：合同、结算审核报告）
过程
管理
审 计
科研经费5万元以上或行政经费2万元以上，要求工程结算审核
送审结算须提供以下资料（线下纸质审批）：
合同（复印件），一式一份
招标文件、投标文件、中标通知书（复印件，仅招标类项目提供），一式一份
工程签证或设计变更（如有），一式四份
工程结算书（须加盖公章），一式四份
开、竣工报告（复印件），一式一份
施工图纸，一式一份
以上全部资料电子版刻录至光盘，一式二张
工程结算审核送审材料明细表， 一式三份
DICP专属钉钉线上
申请、审批管理
具体管理流程参考基建处网站-工作流程-办事流程-零星工程项目管理流程

## Slide 5
严禁未批先建
严禁未签合同先施工
不得拆分施工合同，规避审计风险
严禁未申请施工许可，现场危险作业
严格执行合同内容
零星工程管理---重要提示

## Slide 6
目
录
01
02
零星工程管理
DICP专属钉钉流程介绍

## Slide 7
                零星工程信息化建设
零星工程全流程管理（12月上线运行）
为更好的服务研究组零星工程，提高工作效率，优化管理流程
DICP专属App的零星工程进行二次开发重新升级功能模块，提升信息化管理，由原来分散、独立的管理模块进行整合
实现将立项、合同审批、过程管理、工程验收等各个环节集成为一体的零星工程全流程管理

## Slide 8
DICP专属钉钉---零星工程应用
路径
钉钉工作台-基建管理-零星工程（新）

## Slide 9
零星工程工作台
工作台
申请入口：立项申请、采购合同申请、过程申请、验收申请、撤项申请
数据管理：立项管理、采购合同管理、过程管理、验收管理、撤项管理
综合统计分析：全流程看板、统计分析
根据权限不同，数据显示范围不同

## Slide 10
零星工程工作台---申请入口
立项申请
※零星工程实施前，必须要进行立项申请
提示：预算金额
简化测算过程，采取估算形式
5万元
5万元（含5万元）~50万元
50万元及以上
提示：项目必要性说明及方案
1、目的是评估工程的必要性、合理性，提示改造风险
2、简要说明施工的位置、范围和内容
（1）如有结构拆改应该重点说明
（2）如涉及改造或新增洁净间等密闭空间，注意烟感报警配置

## Slide 11
零星工程工作台---申请入口
立项审批
※零星工程实施前，必须要进行立项申请
1. 科研经费审批
提示：
公开招标的零星工程项目由项目组织部门主管所领导审批
提示：
按照经费来源
选择科技业务归口管理部门（科技处/科技合作处/高技术处）负责人
提示：
基建处内部指定业务主管项目负责人及专业负责人，审批通过后审批单会显示指定的项目负责人，请留意且后续管理环节由业务主管项目负责人监管
注：审批通过后，系统抄送给综合管理处报备及协调现场施工事宜

## Slide 12
零星工程工作台---申请入口
立项审批
※零星工程实施前，必须要进行立项申请
2. 行政经费审批
提示：
公开招标的零星工程项目由项目组织部门主管所领导审批
提示：
基建处内部指定业务主管项目负责人及专业负责人，审批通过后审批单会显示指定的项目负责人，请留意且后续管理环节由业务主管项目负责人监管
注：审批通过后，系统抄送给综合管理处报备及协调现场施工事宜

## Slide 13
零星工程工作台---申请入口
※零星工程采购与合同申请前，可提前进行供应商入库登记
1. 供应商入库
供应商入库
①
②
③
提示：
1、供应商入库可由申请人自行填报，也可通过分享链接复制给供应商进入该页面进行数据填报，分享的链接人员一定要确保填报人是供应商负责人
2、完成表单填写并勾选本人承诺所填内容真实有效后提交，提交后即刻选取使用，基建处将在采购与合同环节一并审批供应商的适用性及关联业务
3、供应商入库后，由基建处统一管理
材料要件：
提交《营业执照或资质》
明确是否涉及关联业务

## Slide 14
零星工程工作台---申请入口
采购与合同申请---采购信息
※零星工程采购与合同申请前，必须通过立项审批
提示：
根据本部门/研究组已申请通过立项审批单进行选择关联查看
提示：
采购类型：
公开招标、综合评审、直接委托
（按照估算费用额度，选取实施采购形式，如有特殊情况，可适当提高采购操作级次）

## Slide 15
零星工程工作台---申请入口
采购与合同申请
※零星工程采购与合同申请前，必须通过立项审批
提示：中标供应商选取方法
① 点选已登记的供应商
点击“新增”进行新的供应商入库登记，具体方法详见PPT-P13供应商入库
提示：定标相关资料
公开招标委托招标代理机构出具定标报告（或其他名称），参考示例：
1. 采购类型---公开招标
①
②

## Slide 16
零星工程工作台---申请入口
采购与合同申请
※零星工程采购与合同申请前，必须通过立项审批
2. 采购类型---综合评审
提示：参与供应商选取方法
① 点选已登记的至少三家供应商
点击“新增”进行新的供应商入库登记，具体方法详见PPT-P13供应商入库
提示：
1、填写各参与供应商报价
2、上传报价资料，其中报价明细应有据可依且合理，不得偏离市场价格
①
②

## Slide 17
零星工程工作台---申请入口
采购与合同申请
※零星工程采购与合同申请前，必须通过立项审批
3. 采购类型---直接委托
提示：供应商单位选取方法
① 点选已登记的供应商
点击“新增”进行新的供应商入库登记，具体方法详见PPT-P13供应商入库
提示：
1、填写各参与供应商报价
2、上传报价资料，其中报价明细应有据可依且合理，不得偏离市场价格
①
②

## Slide 18
零星工程工作台---申请入口
采购与合同申请---合同信息
※零星工程采购与合同申请前，必须通过立项审批
提示：
合同附件可参考实际情况对应合同模板进行下载、填写并上传
提示：
合同基本信息在采购信息填报后自动带出，不用手工输入

## Slide 19
零星工程工作台---申请入口
采购与合同审批
提示：
公开招标的零星工程由项目组织部门主管所领导审批
提示：
立项审批通过后审批单均会显示指定的归口部门（基建处）项目负责人，因系统问题请查看并勾选
※零星工程采购与合同申请前，必须通过立项审批
注：审批通过后，勘察、设计、监理、运行保障及其他等服务的采购，不进行过程、验收管理，至此环节即结束，按照合同要求支付款项
1. 科研经费审批

## Slide 20
零星工程工作台---申请入口
采购与合同审批
提示：
公开招标、综合评审的零星工程由项目组织部门主管所领导审批
提示：
立项审批通过后审批单均会显示指定的归口部门（基建处）项目负责人，因系统问题请查看并勾选
※零星工程采购与合同申请前，必须通过立项审批
注：审批通过后，勘察、设计、监理、运行保障及其他等服务的采购，不进行过程、验收管理，至此环节即结束，按照合同要求支付款项
2. 行政经费审批

## Slide 21
零星工程工作台---申请入口
过程申请
※采购合同申请审核通过后，施工类、设备材料采购类项目须进行过程申请
提示：危险作业类别
请提前与施工单位做好施工方案，实事求是选择施工中涉及的六类危险作业（动火作业、动土作业、临时用电作业、吊装作业、受限空间作业）
如不涉及选择不涉及危险作业
提示：安全保密教育档案
1、此文件须原件留存
2、钉钉申请中仅提供模板，请申请人下载打印，签字盖章后提交至基建处业务主管本项目负责人
提示：
施工类、与工程建设有关的公用设备、主要材料等货物的采购的零星工程须进行过程申请，否则不能进行施工
勘察、设计、监理、运行保障及其他等服务的采购，不进行过程、验收管理
提示：
根据本部门/研究组已申请通过立项、采购合同审批单进行选择关联查看

## Slide 22
零星工程工作台---申请入口
过程审批
提示：
1、申请人需要在表单中再次上传施工单位盖章的施工许可证电子版后，才能在审批流中通过进行下一级审批
2、请参考PPT-P23页 施工许可证模板下载
※采购合同审核通过后，施工类、设备材料采购类须进行过程申请
注：审批通过后，系统抄送给综合管理处报备及协调现场施工事宜
提示：
立项、采购合同批通过后审批单均会显示指定的归口部门（基建处）项目负责人，因系统问题请查看并勾选

## Slide 23
零星工程工作台---申请入口
施工许可证模板下载
※采购合同申请审核通过后，施工类、设备材料采购类项目须进行过程申请
提示：施工许可证乙方盖章模板
1、提交申请后点击打印图标选择施工许可证乙方盖章模板进行打印
2、打印纸质文件后提供给乙方单位线下签字盖章后上传至申请中
提示：
1、过程申请提交后，返回到过程管理中，进行施工许可模板下载发给施工/采购单位线下签字盖章
2、申请人需要在表单中再次上传施工/采购单位盖章的施工许可证电子版后，才能在审批流中通过进行下一级审批

## Slide 24
零星工程工作台---申请入口
施工许可证（审批通过）下载
※采购合同审核通过后，施工类、设备材料采购类须进行过程申请
提示：施工许可证审批通过打印模板
1、审批通过后点击打印图标选择施工许可证（审批通过后）进行打印
2、打印纸质文件后粘贴于施工现场，并为后续结算审核及备查使用
XX

## Slide 25
零星工程工作台---申请入口
验收申请
※施工类、设备材料采购类项目过程申请、实施完工，须进行验收申请
提示：供应商评价
1、综合评价供应商服务、质量及其他方面
2、评价结果汇总到供应商管理模块，供全所参考
提示：
施工类、与工程建设有关的公用设备、主要材料等货物的采购的零星工程完工后，须提交验收申请，否则不能进行结算审核或报销
勘察、设计、监理、运行保障及其他等服务的采购，不进行过程、验收管理，按照合同要求支付款项

## Slide 26
零星工程工作台---申请入口
验收审批
提示：
立项、采购合同、过程审批通过后审批单均会显示指定的归口部门（基建处）项目负责人，因系统问题请查看并勾选
※施工类、设备材料采购类项目过程申请、实施完工，须进行验收申请
注：审批通过后，抄送给综合管理处安全及动力保障相关人员报备
提示：
1、申请人需要在表单中再次上传施工单位盖章的验收报告电子版后，才能在审批流中通过进行下一级审批
2、请参考PPT-P27页 验收报告模板下载

## Slide 27
零星工程工作台---申请入口
验收报告模板下载
提示：验收报告盖章模板
1、提交申请后点击打印图标选择验收报告盖章模板进行打印
2、打印纸质文件后提供给乙方单位线下签字盖章后上传至申请中
提示：
1、验收申请提交后，返回到验收管理中，进行验收报告模板下载发给施工/采购单位线下签字盖章
2、申请人需要在表单中再次上传施工/采购单位盖章的验收报告电子版后，才能在审批流中通过进行下一级审批
※施工类、设备材料采购类过程申请、实施完工，须进行验收申请

## Slide 28
XX
XX
XX
XX
零星工程工作台---申请入口
验收报告（审批通过）下载
提示：验收报告审批通过打印模板
1、审批通过后点击打印图标选择验收报告（审批通过后）进行打印
2、打印纸质文件后为后续结算审核及备查使用
※施工类、设备材料采购类过程申请、实施完工，须进行验收申请

## Slide 29
零星工程工作台---申请入口
撤项申请
※通过立项、未签订合同前，可申请撤项
提示：撤项原因说明
1、确保未签订合同前
2、提供不实施或者变更的原因
提示：
对已通过立项，未签订合同前不继续实施的项目，需要申请撤项
对已通过立项、未签订合同前，有原则性、重大性变更的项目，需要申请撤项重新立项

## Slide 30
零星工程工作台---申请入口
撤项审批
提示：
立项通过后审批单均会显示指定的归口部门（基建处）项目负责人，因系统问题请查看并勾选
※通过立项、未签订合同前，可申请撤项

## Slide 31
零星工程工作台---审批结果通知
审批后收到结果及提示信息
※每个环节审批通过后，请查看工作通知进行下一步或完结
提示：
流程审核人员全部审核通过后，申请人会收到钉钉工作通知，零星工程立项申请审批结果的提示，内容为【零星工程立项审批已通过，可进行采购合同申请，具体流程参见《零星工程项目管理流程及附件》 http://www.jjc.dicp.ac.cn/info/1020/1856.htm 】

## Slide 32
零星工程工作台---数据管理及综合统计分析
数据管理及综合统计分析
提示：
1、数据管理
从立项、采购合同、过程、验收、撤项等环节分别统计各个项目的数据
2、综合统计分析
按照项目进度统计各个环节的数据，全流程统计
从项目类型、园区项目数、合同金额等不同维度统计

## Slide 33
零星工程工作台-使用运维
使用中遇到任何问题，可以联系
基建处： 袁 琳 84379839 jj_yuanlin@dicp.ac.cn
基建处： 刘 晶 84379205 ljing@dicp.ac.cn
科技处： 张 黎 84379750 lizhang@dicp.ac.cn

## Slide 34
谢 谢！